ОТЧЕТ

об исполнении  постановления Администрации города Кургана от 31.10.2017 г. № 8226 «Обеспечение информационной безопасности в городе Кургане» за 2020 год.

1. Муниципальная программа «Обеспечение информационной безопасности в городе Кургане» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города Кургана от 31.10.2017 г. № 8226.

Ответственный исполнитель Программы: Администрация города Кургана, ее органы, муниципальные учреждения.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году запланировано 1686 тыс. руб. Освоено по данной программе за 2020 год - 1667,1 тыс. руб., профинансировано – 860 тыс. руб. (В том числе кредиторская задолженность за 2019 г. в сумме 620,7 тыс. руб.).

2. Выполнение мероприятий Программы за 2020 год:

| № п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Сроки исполнения (месяц, квартал) | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая) |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Освоено (тыс. руб.) |  |
| 1 | Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение комплекса научно-технических работ по подготовке к аттестации и аттестации (переаттестации) объекта информатизации в отделе мобилизационной работы Администрации города Кургана | 2020, 4 квартал | Администрация города Кургана | 488 | 487,7 | 487,7 | Проведена закупка и выполнены работы в 4 квартале 2020 года |
|  | Проведение комплекса научно-технических работ по подготовке к аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации в ДАСиЗО | 2020, 3 квартал | МКУ СОДОМС | 75 | 0 | 74,6 | Проведена закупка и выполнены работы в 4 квартале 2020 года |
|  | Проведение комплекса научно-технических работ по подготовке к аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации в ДАСиЗО | 2020, 4 квартал | ДАСиЗО | 233 | 233 | 233 | Оплата кредиторской задолженности за 2019 год |
|  | Проведение аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации в ДАСиЗО | 2020, 4 квартал | ДАСиЗО | 390 | 0 | 389,8 | Проведена закупка и выполнены работы в 4 квартале 2020 года |
| 2 | Обеспечение защиты сведений, содержащих информацию ограниченного доступа |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение комплекса научно-технических работ по подготовке к аттестации и аттестация объекта информатизации для обработки конфиденциальной информации в Администрации города Кургана | 2020 | Администрация города Кургана | 92 | 92 | - 92 | Оплата кредиторской задолженности за 2019 год |
|  | Модернизация Удостоверяющего центра | 2020 | Администрация города Кургана | 260 | 0 | - 243,3 | - Проведена закупка и выполнены работы в 4 квартале 2020 года |
| 3 | Обеспечение средствами защиты информации |  |  |  |  |  |  |
|  | Продление лицензии антивирусного программного обеспечения | 2020 | Администрация города Кургана | 100 | 0 | 99,4 | Администрацией города Кургана проведена закупка и выполнены работы в 4 квартале 2020 года. Департаментами проведены закупки в соответствии с планом закупок. |
|  | Приобретение для муниципальных сайтов сертификатов безопасности | 2020 | Администрация города Кургана | 13 | 12,3 | 12,3 | Проведена закупка и выполнены работы в 4 квартале 2020 года |
| 4 | Повышение квалификации специалистов в области информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение квалификации специалистов по информационной безопасности | 2020 | Администрация города Кургана | 35 | 35 | 35 | В период 25.02.2020 – 06.03.2020 проведено обучение специалиста отдела технической защиты информации управления информационных технологий в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Северо-западный центр комплексной защиты информации» по курсу «Техническая защиты информации. Способы и средства защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от утечки по техническим каналам», 108 часов. |

3. Сведения об эффективности реализации муниципальной программы с оценкой целевых индикаторов, по формам:

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр. 4 – гр. 3) / гр.3 x 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество аттестованных автоматизированных рабочих мест для обработки сведений, составляющих государственную тайну | шт. | 9 | 9 | 0 | 1 |
| Количество защищенных (аттестованных) автоматизированных рабочих мест, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа | шт. | 11 | 11 | 0 | 1 |
| Обеспеченность сертифицированными средствами защиты информации информационных систем (автоматизированных рабочих мест), требующих защиты | % | 42,3 | 42,3 | 0 | 1 |
| Количество специалистов, осуществивших повышение квалификации в области информационной безопасности | чел. | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X | X | 4 |

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы (2017 г.) | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 | 2020 год (отчетный) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 6 | 7 |
| Количество аттестованных автоматизированных рабочих мест для обработки сведений, составляющих государственную тайну | шт. | 5 | 5 | 5 | 9 | 180 | 9 |
| Количество защищенных (аттестованных) автоматизированных рабочих мест, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа | шт. | 8 | 9 | 10 | 11 | 110 | 14 |
| Обеспеченность сертифицированными средствами защиты информации информационных систем (автоматизированных рабочих мест), требующих защиты | % | 30,76 | 34,6 | 38,5 | 42,3 | 110 | 53,9 |
| Количество специалистов, осуществивших повышение квалификации в области информационной безопасности | чел. | 3 | 4 | 5 | 6 | 120 | 9 |

Оценка эффективности муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая оценка (баллы) | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение информационной безопасности в городе Кургане | Положительное значение (4 баллов) | Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | В 2021 году, в целях достижения значений целевых индикаторов, стоит больше внимания уделить мероприятиям, направленным повышение квалификации в области информационной безопасности |

4. Ожидаемая эффективность муниципальной программы за отчетный период (2020 год) достигнута. Значения всех целевых индикаторов муниципальной программы достигнуты. Наблюдаются темпы роста значений большинства целевых индикаторов муниципальной программы. В 2021 году будет продолжена работа по выполнению мероприятий и достижению целевых индикаторов Программы.

__________________________