**Информация о выполнении программных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана»**

**за первое полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Информация о выполнении** | **Ответственный исполнитель** | **Финансовое обеспечение** | | |
| **Источник финансирования** | **Запланировано**  **на 2019г.**  **тыс. руб.** | **Израсходовано средств**  **тыс. руб.** |
| **1.** | **Благоустройство общественных территорий** |  | МКУ УДХБ,  МКУ УКС |  | | |
| 1.1 | благоустройство территории парка Победы в городе Кургане в районе торгово -развлекательного центра по ул. Пушкина, 25 | Заключен контракт № 49 от 03.07.2019 года с ООО «Паруйрстрой». На объекте выполнены работы по устройству дорожно–тропиночной сети и кругового проезда, устройству фундамента для входной группы, переустройству тротуарной плитки по центральной аллеи, ремонту существующего освещения, уложено резиновое покрытие для детских площадок, установлено детское игровое оборудование, скамейки, урны выполняются работы по ремонту памятников | МКУ УКС | консолидированный бюджет | 37 702,94906 | 37 702,94906 |
| 1.2 | Аллея Славы | Заключен контракт № 32 от 14.06.2019 года с ООО «СМУ-1», выполнена перекладка тротуарной плитки, завершены работы по переустройству ступеней входной группы, обновлены памятные информационные доски | МКУ УКС | консолидированный бюджет | 1 359, 67536 | 1 359, 67536 |
| 1.3 | территория, прилегающая к мемориальному ансамблю в честь воинов 32-го лыжного полка | Заключен контракт № 36 от 20.06.2019 года с ООО «Магнитэк+»; Заключен контракт № 45 от 20.06.2019 года с ООО «Типография Дамми». Выполнены работы по устройству подпорной стенки по периметру территории, а также по ремонту памятника и облицовки постамента | МКУ УКС | консолидированный бюджет | 2 382,285 | 2 382,285 |
| 1.4 | общественная территория вдоль многоквартирного дома № 8 Б по ул. Половинской | Заключен контракт №179 от 17.06.2019 года с ООО «Викей». Выполнено устройство дорожно–тропиночной сети из асфальтобетонного покрытия, установлены скамейки и урны | МКУ УДХБ | консолидированный бюджет | 2 335,593 | 2 335,593 |
| 1.5 | общественной территории вдоль многоквартирного дома № 14 по ул. Половинской | Заключен контракт № 167 от 11.06.2019 года с ООО «Викей». Выполнены работы по устройству дорожно–тропиночной сети, установлены скамейки, урны | МКУ УДХБ | консолидированный бюджет | 882,99606 | 882,99606 |
| 1.6 | общественной территории около пересечения улиц Куйбышева, Томина, | Заключен контракт № 175 от 18.06.2019 года с ООО «Пар-Юр строй». Выполнены работы по устройству плиточного и асфальтового покрытия, установлено кованное декоративное ограждение | МКУ УДХБ | консолидированный бюджет | 4 221,02166 | 4 221,02166 |
| 1.7 | общественной территории, прилегающей к памятнику воинам-рабочим завода «Кургансельмаш» | Заключен контракт № 35 от 17.06.2019 года с ООО «СМУ-1». Выполнены работы по устройству подпорной стенки по периметру территории, а также по ремонту памятника и облицовки постамента, освещению | МКУ УКС | консолидированный бюджет | 1 405, 68502 | 1 405, 68502 |
| 1.8 | общественной территории между многоквартирными домами №№ 127, 131 по ул. К. Маркса | Заключен контракт № 173 от 13.06.2019 года с «ПАРУЙР СТРОЙ». Выполнены работы по устройству асфальтового и плиточного покрытия на тротуаре и проезде, установлены урны, скамейки | МКУ УДХБ | консолидированный бюджет | 3 218,86919 | 3 218,86919 |
| 1.9 | сквера по ул. Гагарина – ул. Гайдара | Заключен контракт № 180 от 17.06.2019 года с «Дорожник-М». Выполнены работы по устройству асфальтового покрытия на тротуаре и дороге, освещение, установлены урны, скамейки перильное ограждение для пешеходов, обустроен газон | МКУ УДХБ | консолидированный бюджет | 11064,89612 | 11064,89612 |
| 1.10 | общественной территории около пересечения улиц Савельева, Гоголя | Заключен контракт № 174 от 11.06.2019 года с «Дорожник-М». Выполнены работы по устройству плиточного и асфальтового покрытия, установлены урны и скамейки, выполнено озеленение территории | МКУ УДХБ | консолидированный бюджет | 1 725,58886 | 1 725,58886 |
| 1.11 | общественной территории около многоквартирного дома № 128 по ул. Гоголя | Заключен контракт № 168 от 18.06.2019 года с ООО «Пар-Юр строй». Выполнены работу по устройству плиточного покрытия, установлены скамейки, урны | МКУ УДХБ | консолидированный бюджет | 422, 850 | 422, 850 |
| 1.12 | общественной территории вдоль многоквартирного дома № 86 по ул. Гоголя | Заключен контракт № 170 от 18.06.2019 года с ООО «Пар-Юр строй». Выполнены работу по устройству плиточного покрытия, установлены скамейки, урны | МКУ УДХБ | консолидированный бюджет | 1 693,59614 | 1 693,59614 |
| 1.13 | аллеи в честь 70 - летия Великой Победы (между многоквартирными домами № 107, 111 | Заключен контракт № 172 от 18.06.2019 года с ООО «Пар-Юр строй». Выполнены работы по устройству плиточного и асфальтового покрытия, установлены скамейки и урны | МКУ УДХБ | консолидированный бюджет | 1 857,809 | 1 857,809 |
| 1.14 | сквер по ул. Пушкина, 49 б | Заключен контракт № 48 от 25.06.2019 года с ООО «Стройсити». выполнены работы по устройству асфальтового покрытия, озеленению, установлены скамейки, урны, вазоны, ротонда, батут, качели «гнездо», сетка «пирамида» резиновое покрытие для детской игровой площадки. | МКУ УКС | консолидированный бюджет | 5 284,96734 | 5 284,96734 |
| **2.** | **Благоустройство дворовых территорий МКД** |  | ДРГХ, МКУ УДХБ |  | | |
| 2.1 | Достоевского, 59 | Заключен контракт № 154 от 08.06.2019 года с ООО «Дорожник - М». Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены. | МКУ «УДХиБ» | консолидированный бюджет | 3 070,38222 | 3 059,28960 |
| 2.2 | 1А мкр., 11, 15 | Заключен контракт № 145 от 07.06.2019 года с ИП Д.А. Ветлугин. Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены. | МКУ «УДХиБ» | консолидированный бюджет | 4 886,27477 | 4 886,18237 |
| 2.3 | Зеленая, 4, 1А, 6 | Подписано соглашение о предоставлении субсидии 30.04.2019 года. Работы завершены. | ДРГХ | консолидированный бюджет | 11 487,47351 | 11 487,47351 |
| 2.4 | К.Маркса, 42 | Подписано соглашение о предоставлении субсидии 30.04.2019 года. Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены. | ДРГХ | консолидированный бюджет | 2 208,93897 | 2 208,93894 |
| 2.5 | Уральская, 24 | Подписано соглашение о предоставлении субсидии 30.04.2019 года. Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены. | ДРГХ | консолидированный бюджет | 3 168, 70564 | 3 168, 70564 |
| 2.6 | Пушкина, 91, К. Мяготина 96, 98, Красина, 68, 70 | Заключен контракт № 144 от 07.06.2019 года с ООО «МостДорРесурс». Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены. | МКУ «УДХиБ» | консолидированный бюджет | 9 074,17576 | 9 072,33976 |
| 2.7 | 2 мкр, 12 | № 178 от 17.06.2019 года с ООО «ПАРУЙР СТРОЙ». Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены. | МКУ «УДХиБ» | консолидированный бюджет | 2 833,11476 | 2 832,43184 |
| 2.8 | 6 мкр, 17 | Заключен контракт № № 155 от 13.06.2019 года с ООО «ПАРУЙР СТРОЙ». Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены. | МКУ «УДХиБ» | консолидированный бюджет | 4 735,69586 | 4 668,68046 |
| 2.9 | Пролетарская, 57 | Подписано соглашение о предоставлении субсидии 30.04.2019 года. Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены. | ДРГХ | консолидированный бюджет | 2 944,75221 | 2 944,75138 |
| 2.10 | Карельцева, 105 | Подписано соглашение о предоставлении субсидии 30.04.2019 года. Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены. | ДРГХ | консолидированный бюджет | 3 725, 44901 | 3 725, 44901 |
| 2.11 | 1 мкр, 15 | Заключен контракт № 145 от 07.06.2019 года с ИП Д.А. Ветлугин. Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены. | МКУ «УДХиБ» | консолидированный бюджет | 3 411,12079 | 3 411,07382 |
| 2.12 | Куйбышева, 70 Б | Заключен контракт № 126 от 03.06.2019 года с ООО «МостДорРесурс». Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены. | МКУ «УДХиБ» | консолидированный бюджет | 3 496,47359 | 3 480,63681 |
| 2.13 | Радионова, 12 | Подписано соглашение о предоставлении субсидии 30.04.2019 года. Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены. | ДРГХ | консолидированный бюджет | 4 484, 17298 | 4 484, 17298 |
| 2.14 | 2 мкр, 2 | Заключен контракт № 178 от 17.06.2019 года с ООО «ПАРУЙР СТРОЙ». Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены. | МКУ «УДХиБ» | консолидированный бюджет | 5 915,12836 | 5 898,85651 |
| 2.15 | 6А мкр., 1 | Заключен контракт № 155 от 13.06.2019 года с ООО «ПАРУЙР СТРОЙ». Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены. | МКУ «УДХиБ» | консолидированный бюджет | 3 379,38711 | 3 378,61401 |
|  | Всего по программе: | | | Бюджет города Кургана | 12 967,8586 | 12 967,8586 |
| Областной бюджет | 2 593,5778 | 2 593,5778 |
| Федеральный бюджет | 127 085,0082 | 127 085,0082 |
| средства заинтересованных лиц | 1 733,58275 | 1 619,93385 |
|  | Итого: | | |  | 144 380,02735 | 144 266,37845 |

Форма 1

**Оценка целевых индикаторов муниципальной программы**

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **целевого индикатора** | **Ед.**  **изм.** | **Значение целевого индикатора** | | | **Оценка,**  **баллы** |
| **Утверждено в муниципальной**  **программе** | **Достигнуто** | **Отклонение, %**  (гр 4 – гр 3)/  гр 3 x 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Целевой индикатор 1.** Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт. | 15 | 15 | 0 | 1 |
| **Целевой индикатор 2** Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 6,49 | 6,49 | 0 | 1 |
| **Целевой индикатор 3**  доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| **Целевой индикатор 4** Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 14 | 14 | 0 | 1 |
| **Целевой индикатор 5** Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 46,9 | 46,9 | 0 | 1 |
| **Целевой индикатор 6** Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| **Итоговая сводная оценка** |  |  |  |  | 6 |

**Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы**

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **целевого индикатора** | **Ед.**  **изм.** | **Базовое значение индикатора в год, предшест - вующий**  **началу**  **реализации муници-**  **пальной**  **рограммы** | **Фактическое значение индикатора по годам**  **Реализации**  **Муниципальной**  **программы** | | | | **Темп роста значения**  **Индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом,**  **%** | **Плановое значение индикатора в последний год**  **Реализации муници-пальной**  **программы** |
| 1-й  год | 2-й год | - | Отчет-ный  год |
| **Целевой индикатор 1.** Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Шт. | - | 25 | 15 |  |  | - | - |
| **Целевой индикатор 2** Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | - | 5,6 | 6,49 |  |  | - | - |
| **Целевой индикатор 3** Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Ед | - | 9 | 14 |  |  | - | - |
| **Целевой индикатор 4** Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | %. | - | 25 | 46,9 |  |  | - | - |
| **Целевой индикатор 5**  доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  | 4 | 100 |  |  |  |  |
| **Целевой индикатор 6** Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**за отчетный период 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Итоговая сводная**  **оценка (баллы)** | **Вывод об эффективности**  **муниципальной программы** | **Предложения по дальнейшей реализации муници-пальной программы** |
| 1 | «Формирование комфортной городской среды на территории года Кургана» | 1.Положительное  Значение  (1 и более) | Ожидаемая эффективность  достигнута,  эффективность находится на уровне предыдущего года,  эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Ожидаемая эффективность  достигнута. Программа рассчитана на 5 лет. |
| 2.Отрицательное значение  (менее 0) | Ожидаемая эффективность  не достигнута,  эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом |