Отчет о ходе выполнения муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане»

1. Основание для реализации муниципальной программы: постановление Администрации города Кургана от 06.12.2013 г. № 9048, ответственный исполнитель - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана.

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за 2019 год:

| № п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Сроки исполнения (месяц, квартал) | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая) |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заплани- ровано | Профинан- сировано | Освоено |  |
| 1 | В бюджетной сфере | 2019 г. | Муниципальные учреждения | 28 191 | 15 146 | 26 832 | - |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований муниципальных объектов | 2019 г. | Муниципальные учреждения | 81 | 0 | 75 | Разработка программ по энергосбере-жению |
| 1.2 | Подготовка и переподготовка кадров по вопросам рационального энергопользования и энергетической эффективности | 2019 г. | Муниципальные учреждения | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | Установка (замена) в муниципальных учреждениях приборов учета потребления тепловой энергии, воды, электроэнергии, газа, установка системы автоматического регулирования расхода теплоносителя | 2019 г. | Муниципальные учреждения | 19 388 | 9 455 | 18 417 | Установка систем погодной автоматики |
| 1.4 | Своевременный ремонт и профилактика инженерных систем (промывка, очистка, опрессовка, утепление) | 2019 г. | Муниципальные учреждения | 5 400 | 2 757 | 5 365 | Промывка и опрессовка системы отопления |
| 1.5 | Текущий и капитальный ремонт зданий с целью ликвидации потерь (в том числе установка стеклопакетов) | 2019 г. | Муниципальные учреждения | 1 075 | 776 | 799 | Ремонт системы отопления |
| 1.6 | Замена ламп и светильников на энергосберегающие | 2019 г. | Муниципальные учреждения | 70 | 15 | 70 | Замена ламп на светодиодные |
| 1.7 | Газификация МАУ "Оздоровительный комплекс" | 2019 г. | Муниципальные учреждения | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.8 | Газификация МБОУ города Кургана "СОШ №39" | 2019 г. | Муниципальные учреждения | 2 140 | 2 106 | 2 106 | Оплата газовой котельной |
| 1.9 | Газификацтия МБДОУ "Детский сад №34 "Филиппок" | 2019 г. | Муниципальные учреждения | 37 | 37 | 0 | Оплата кредиторской задолженности |
| 2 | В жилищном фонде (внебюджетные средства) | 2019 г. | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК | 38 396 | 30 001 | - | - |
| 3 | В системах коммунальной инфраструктуры (внебюджетные средства) | 2019 г. | Ресурсоснабжаю-щие рганизации | 89 316 | 18 950 | - | - |
| 3.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО «Курганская генерирующая компания» | 2019 г. | ПАО «Курганская генерирующая компания» | 44 140 | 14 013 | - | - |
| 3.2 | Мероприятия программы энергосбережения АО «Водный Союз» | 2019 г. | АО «Водный Союз» | 45 176 | 4 937 | - | - |
| 4 | Итого (бюджетные и внебюджетные средства): | 2019 г. | - | 155 903 | 64 097 | - | - |

Форма № 1

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора 2019 г. |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе Берется значение за 2019 год | Достигнуто | Отклонение, % (гр.4 - гр. 3)/ гр.3*100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Кургана | % | 93 | 93 | 0% | 1 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Кургана | % | 65 | 60 | -7,7% | -2 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Кургана | % | 74 | 76 | 2,7% | 1 |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Кургана | % | 77 | 77 | 0% | 1 |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Кургана | % | 100 | 100 | 0% | 1 |
| Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города Кургана | % | 0 | 0 | - | - |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт.ч / кв.м. общей площади | 29,2 | 29,8 | 2,1% | 1 |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал / кв.м. общей площади | 0,23 | 0,20 | -13,0% | 3 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м. / чел. | 29,2 | 27,1 | -7,2% | 2 |
| Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м. / чел. | 8,0 | 8,2 | 2,5% | 1 |
| Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м. / чел. | 1,0 | 4,6 | 360% | -3 |
| Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | - | - |
| Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 1 | - | - |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал / кв.м. общей площади | 0,25 | 0,25 | 0% | 1 |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб.м. / чел. | 24,7 | 24,8 | 0% | 1 |
| Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб.м. / чел. | 12,6 | 12,6 | 0% | 1 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт.ч / кв.м. общей площади | 33,8 | 32,0 | -5,3% | 2 |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | куб.м. / кв.м. | 20,5 | 20,2 | -1,5% | 1 |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | куб.м. / чел. | 87,2 | 84,0 | -3,7% | 2 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т. / кв.м. общей площади | 0,04 | 0,04 | 0% | 1 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг.у.т. / Гкал | 161 | 156 | -3,1% | 2 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т. / Гкал | 169 | 168 | -0,6% | 1 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч / Гкал | 21 | 21 | 0% | 1 |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 21 | 21 | 0% | 1 |
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 35 | 35 | 0% | 1 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт.ч / куб.м. | 0,50 | 0,57 | 14,0% | -3 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт.ч / куб.м. | 0,83 | 0,88 | 6,0% | -2 |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч. / кв.м. освещаемой площади | 1,65 | 1,62 | -1,8% | 1 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |
| Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | - | - |
| Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 0 | 0 | - | - |
| Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | - | - |
| Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | - | - |
| Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 2 | 2 | - |  |
| Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | 0 | 0 | - | - |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 17 |

Примечание: по результатам реализации мероприятий программы в 2019 году произошло увеличение эффективности по сравнению с прошлым годом:

В общих целевых показателях в части тепловой энергии по городу Кургану: в 2019 году потребление тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, по сравнению с 2018 годом, уменьшилось по причине выхода из строя приборов учета.

Снижение расхода тепловой энергии в муниципальном секторе связано с погодно-климатическими условиями.

Увеличение расхода природного газа в муниципальном секторе в 2019 году обусловлено газификацией СОШ №39.

Увеличение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, связано с установкой на очистных сооружениях водопровода запорной арматуры с электрическим приводом.

Увеличение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения, произошло по причине более точного учета приема сточных вод в связи с установкой приборов учета на очистных сооружениях канализации.

Форма № 2

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы (2013 г.) | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % |  |  | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | отчетный 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Кургана | % | 96 | 96 | 94 |  |  | 98 |  |  | 93 |  |  | 93 |  |  | 93 |  |  | 100% |  |  | 93 |  |  |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Кургана | % | 41 | 51 | 51 |  |  | 52 |  |  | 54 |  |  | 65 |  |  | 60 |  |  | 92% |  |  | 60 |  |  |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Кургана | % | 76 | 82 | 82 |  |  | 85 |  |  | 80 |  |  | 74 |  |  | 76 |  |  | 103% |  |  | 74 |  |  |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Кургана | % | 69 | 72 | 69 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 77 |  |  | 77 |  |  | 100% |  |  | 77 |  |  |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Кургана | % | 96 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100% |  |  | 100 |  |  |
| Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города Кургана | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | 0 |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт.ч / кв.м. общей площади | 22,5 | 24,9 |  | 23,9 |  |  | 23,8 |  |  | 23,7 |  |  | 29,2 |  |  | 29,8 |  |  | 102,1% |  |  | 29,9 |  |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал / кв.м. общей площади | 0,18 | 0,19 |  | 0,19 |  |  | 0,23 |  |  | 0,19 |  |  | 0,23 |  |  | 0,20 |  |  | 87,0% |  |  | 0,20 |  |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м. / чел. | 30,5 | 25,2 |  | 35,2 |  |  | 34,5 |  |  | 39,8 |  |  | 29,2 |  |  | 27,1 |  |  | 92,8% |  |  | 27,0 |  |
| Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м. / чел. | 8,4 | 6,9 |  | 9,4 |  |  | 10,3 |  |  | 8,1 |  |  | 8,0 |  |  | 8,2 |  |  | 102,5% |  |  | 8,2 |  |
| Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м. / чел. | 0,9 | 1,5 |  | 1,1 |  |  | 1,0 |  |  | 1,2 |  |  | 1,0 |  |  | 4,6 |  |  | 460,0% |  |  | 4,5 |  |
| Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | 23 |  |
| Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 1 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал / кв.м. общей площади | 0,24 | 0,23 |  | 0,22 |  |  | 0,19 |  |  | 0,24 |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  | 100,0% |  |  | 0,25 |  |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб.м. / чел. | 28,4 | 29,1 |  | 27,8 |  |  | 27,8 |  |  | 28,0 |  |  | 24,7 |  |  | 24,8 |  |  | 100,4% |  |  | 24,8 |  |
| Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб.м. / чел. | 16,8 | 14,3 |  | 13,5 |  |  | 12,9 |  |  | 10,4 |  |  | 12,6 |  |  | 12,6 |  |  | 100,0% |  |  | 12,6 |  |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт.ч / кв.м. общей площади | 30,1 | 29,7 |  | 35,3 |  |  | 29,9 |  |  | 29,0 |  |  | 33,8 |  |  | 32,0 |  |  | 94,7% |  |  | 32,0 |  |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | куб.м. / кв.м. | 51,8 | 30,5 |  | 17,1 |  |  | 21,0 |  |  | 21,1 |  |  | 20,5 |  |  | 20,2 |  |  | 98,5% |  |  | 20,2 |  |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | куб.м. / чел. | 109,5 | 103,1 |  | 96,7 |  |  | 93,3 |  |  | 86,3 |  |  | 87,2 |  |  | 84,0 |  |  | 96,3% |  |  | 84,5 |  |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т. / кв.м. общей площади | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 100,0% |  |  | 0,04 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг.у.т. / Гкал | 156 | 162 |  |  | 158 |  |  | 162 |  |  | 160 |  |  | 161 |  |  | 156 |  |  | 96,9% |  |  | 156 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т. / Гкал | 168 | 172 |  |  | 169 |  |  | 169 |  |  | 170 |  |  | 169 |  |  | 168 |  |  | 99,4% |  |  | 168 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч / Гкал | 27 | 26 |  |  | 23 |  |  | 22 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 100,0% |  |  | 21 |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 19 | 22 |  |  | 20 |  |  | 22 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 100,0% |  |  | 21 |
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 49 | 43 |  |  | 40 |  |  | 39 |  |  | 38 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 100,0% |  |  | 34 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт.ч / куб.м. | 1,01 | 0,53 |  |  | 0,56 |  |  | 0,52 |  |  | 0,51 |  |  | 0,50 |  |  | 0,57 |  |  | 114,0% |  |  | 0,56 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт.ч / куб.м. | 0,96 | 0,83 |  |  | 0,82 |  |  | 0,81 |  |  | 0,80 |  |  | 0,83 |  |  | 0,88 |  |  | 106,0% |  |  | 0,86 |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч. / кв.м. освещаемой площади | 1,56 | 1,30 |  |  | 1,27 |  |  | 1,25 |  |  | 1,20 |  |  | 1,65 |  |  | 1,62 |  |  | 98,2% |  |  | 1,60 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | 0 |
| Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | 0 |
| Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | 0 |
| Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | 0 |
| Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100,0% |  |  | 2 |
| Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | 0 |

______________________________________________