Приложение № 5

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы

«Обеспечение информационной безопасности в городе Кургане»,

утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 31.10.2017 г. № 8226, в 2019 году

1. Муниципальная программа «Обеспечение информационной безопасности в городе Кургане» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города Кургана от 31.10.2017 г. № 8226.

Ответственный исполнитель Программы: Администрация города Кургана, ее органы, муниципальные учреждения.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году запланировано 1246,2 тыс. руб. Освоено по данной программе за 2019 год - 998,4 тыс. руб., профинансировано - 612,6 тыс. руб.

2. Выполнение мероприятий Программы за 2019 год:

| № п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Сроки исполнения (месяц, квартал) | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая) |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Освоено (тыс. руб.) |  |
| 1 | Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ежегодного контроля эффективности принимаемых мер по защите информации на объекте информатизации в отделе мобилизационной работы Администрации города Кургана | 2019 | Администрация города Кургана | 77 | 77 | 77 | Оплата кредиторской задолженности за 2018 год |
|  | Проведение комплекса научно-технических работ по подготовке к аттестации и аттестации (переаттестации) объекта информатизации в отделе мобилизационной работы Администрации города Кургана | 2019, 4 квартал | Администрация города Кургана | 295,74 | 0 | 295,74 | Проведена закупка и выполнены работы в 4 квартале 2019 года |
|  | Проведение ежегодного контроля эффективности принимаемых мер по защите информации на объекте информатизации в ДАСиЗО | 2019, 3 квартал | ДАСиЗО | 100 | 0 | 0 | Проведена закупка и выполнены работы в 4 квартале 2019 года за счет средств, выделенных ДАСиЗО на основную деятельность |
|  | Проведение комплекса научно-технических работ по подготовке к аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации в ДАСиЗО | 2019, 4 квартал | ДАСиЗО | 134,26 | 0 | 0 | Проведена закупка и выполнены работы в 4 квартале 2019 года за счет средств, выделенных ДАСиЗО на основную деятельность |
| 2 | Обеспечение защиты сведений, содержащих информацию ограниченного доступа |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение комплекса научно-технических работ по подготовке к аттестации и аттестация объекта информатизации по требованиям безопасности информации в Удостоверяющем центре Администрации города Кургана | 2019 | Администрация города Кургана | 356,4 | 356,4 | 356,4 | - Оплата кредиторской задолженности за 2018 год |
|  | Проведение комплекса научно-технических работ по подготовке к аттестации и аттестация объекта информатизации для обработки конфиденциальной информации в Администрации города Кургана | 2019 | Администрация города Кургана | 100 | 0 | - 92,1 | - Проведена закупка и выполнены работы в 4 квартале 2019 года |
| 3 | Обеспечение средствами защиты информации |  |  |  |  |  |  |
|  | Продление лицензии антивирусного программного обеспечения | 2019 | Администрация города Кургана | 92 | 88,4 | 88,4 | Администрацией города Кургана проведена закупка и выполнены работы в 3 квартале 2019 года. Департаментами проведены закупки в соответствии с планом закупок. |
|  | Приобретение лицензий на средства криптографической защиты информации | 2019 | Администрация города Кургана | 78,5 | 78,5 | 76,4 | Оплата кредиторской задолженности за 2018 год |
|  | Приобретение для муниципальных сайтов сертификатов безопасности | 2019 | Администрация города Кургана | 12,3 | 12,3 | 12,3 | Проведена закупка и выполнены работы в 4 квартале 2019 года |
| 4 | Повышение квалификации специалистов в области информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение квалификации специалистов по информационной безопасности | 2019 | Администрация города Кургана | 0 | 0 | 0 | Обучение перенесено на 2020 год |

3. Сведения об эффективности реализации муниципальной программы с оценкой целевых индикаторов, по формам:

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр. 4 – гр. 3) / гр.3 x 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество аттестованных автоматизированных рабочих мест для обработки сведений, составляющих государственную тайну | шт. | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Количество защищенных (аттестованных) автоматизированных рабочих мест, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа | шт. | 10 | 10 | 0 | 1 |
| Обеспеченность сертифицированными средствами защиты информации информационных систем (автоматизированных рабочих мест), требующих защиты | % | 38,5 | 38,5 | 0 | 1 |
| Количество специалистов, осуществивших повышение квалификации в области информационной безопасности | чел. | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X | X | 4 |

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы (2017 г.) | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год (отчетный) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| Количество аттестованных автоматизированных рабочих мест для обработки сведений, составляющих государственную тайну | шт. | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 |
| Количество защищенных (аттестованных) автоматизированных рабочих мест, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа | шт. | 8 | 9 | 10 | 111 | 10 |
| Обеспеченность сертифицированными средствами защиты информации информационных систем (автоматизированных рабочих мест), требующих защиты | % | 30,76 | 34,6 | 38,5 | 111 | 38,5 |
| Количество специалистов, осуществивших повышение квалификации в области информационной безопасности | чел. | 3 | 4 | 5 | 125 | 5 |

Оценка эффективности муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая оценка (баллы) | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение информационной безопасности в городе Кургане | Положительное значение (4 баллов) | Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | В 2020 году, в целях достижения значений целевых индикаторов, стоит больше внимания уделить мероприятиям, направленным повышение квалификации в области информационной безопасности |

4. Ожидаемая эффективность муниципальной программы за отчетный период (2019 год) достигнута. Значения всех целевых индикаторов муниципальной программы достигнуты. Наблюдаются темпы роста значений большинства целевых индикаторов муниципальной программы. В 2020 году будет продолжена работа по выполнению мероприятий и достижению целевых индикаторов Программы.

__________________________